АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРЕДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ ОТРАДНЕНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  10.12.2019.                                                                              № 90

станица  Передовая

# Об утверждении Порядка принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности Передовского сельского поселения Отрадненского района

В соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации постановляю:

1. Утвердить Порядок принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности Передовского сельского поселения Отрадненского района (прилагается).

2. Общему отделу администрации Передовского сельского поселения Отрадненского района (Шурупова) обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления в установленном порядке.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

Глава Передовского сельского

поселения Отрадненского района                                               Г.И.Яковенко

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации Передовского сельского поселения Отрадненского района

От 10.12.2019. № 90

# Порядок
принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности Передовского сельского поселения Отрадненского района

# 1. Основные положения

1.1. Настоящий Порядок принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности Передовского сельского поселения Отрадненского района устанавливает правила принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций за счет средств бюджета Передовского сельского поселения Отрадненского района (далее - инвестиции) в объекты капитального строительства (далее - объекты капитального строительства) в форме капитальных вложений в основные средства, находящиеся (которые будут находиться) в муниципальной собственности Передовского сельского поселения Отрадненского района (далее - решение).

1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:

подготовка инвестиций в объекты капитального строительства - определение объектов капитального строительства, в строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение которых необходимо осуществлять инвестиции, и объема необходимых для этого бюджетных ассигнований, включая (при необходимости) приобретение земельных участков под строительство (реконструкцию) (включая выкуп земельных участков для муниципальных нужд Передовского сельского поселения Отрадненского района), подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой документации, а также определение муниципального заказчика, застройщика в отношении объекта капитального строительства;

реализация инвестиций в объект капитального строительства - осуществление инвестиций в строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объекта капитального строительства, включая (при необходимости) приобретение земельного участка под строительство (реконструкцию) (включая выкуп земельных участков для муниципальных нужд Передовского сельского поселения Отрадненского района), подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий для подготовки такой документации.

1.3. Инициатором подготовки проекта решения выступает администрация Передовского сельского поселения Отрадненского района.

1.4. Не допускается при исполнении бюджета Передовского сельского поселения Отрадненского района предоставление инвестиций на строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объекта капитального строительства, в отношении которых принято решение о предоставлении субсидий на капитальные вложения.

Принятие решения о предоставлении инвестиций на строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объекта капитального строительства, по которому было принято решение о предоставлении субсидии на осуществление капитальных вложений, осуществляется после признания утратившим силу этого решения, либо путем внесения в него изменений, связанных с изменением формы предоставления бюджетных средств (субсидий на бюджетные инвестиции).

1.5. Отбор объектов капитального строительства, в строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение которых необходимо осуществлять инвестиции, производится с учетом приоритетов и целей развития Передовского сельского поселения Отрадненского района исходя из прогнозов и программ социально-экономического развития Передовского сельского поселения Отрадненского района и стратегий развития на среднесрочный и долгосрочный периоды.

# 2. Подготовка проекта решения

2.1. Администрация Передовского сельского поселения Отрадненского района подготавливает проект решения в форме проекта постановления администрации Передовского сельского поселения Отрадненского района.

В случае принятия решения в рамках муниципальной программы Передовского сельского поселения Отрадненского района в проект решения включается  в соответствующую муниципальную программу Передовского сельского поселения Отрадненского района.

Принятие решения в рамках муниципальных программ Передовского сельского поселения Отрадненского района оформляется путем дополнения муниципальных программ Передовского сельского поселения Отрадненского района соответствующим приложением, ссылка на которое отражается в разделе "Механизм реализации муниципальной программы Передовского сельского поселения Отрадненского района».

В проект решения может быть включено несколько объектов капитального строительства.

2.2. Проект решения должен содержать следующую информацию в отношении каждого объекта капитального строительства:

1) наименование объекта капитального строительства согласно проектной документации (или предполагаемое наименование объекта капитального строительства - в случае отсутствия утвержденной в установленном законодательством Российской Федерации порядке проектной документации на дату подготовки проекта решения);

2) направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение;

3) наименование государственного заказчика;

4) наименование застройщика;

5) мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу;

6) срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства;

7) сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства (с распределением по годам реализации бюджетных инвестиций, предоставляемых в объекты капитального строительства) в ценах соответствующих лет;

8) общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства (с распределением по годам реализации бюджетных инвестиций, предоставляемых в объекты капитального строительства).

Информация об объекте капитального строительства дополняется справочно сведениями об объеме бюджетных ассигнований на оплату денежных обязательств получателей средств бюджета Передовского сельского поселения Отрадненского района, не исполненных в предшествующем периоде в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения, а также о финансовом обеспечении работ, не исполненных в предшествующем периоде, в том числе в связи с расторжением муниципального контракта (договора) и направлением требования о возврате перечисленного аванса с указанием объема инвестиций в рублях (в случае их возникновения).

2.3. В проекте решения информация об объектах капитального строительства должна отображаться согласно Приложению к настоящему Порядку.

2.4. Внесение изменений в решение осуществляется в соответствии с правилами, установленными настоящим Порядком, для его принятия.

2.7. Реализация бюджетных инвестиций осуществляется с учетом Положения о бюджетном процессе в Передовском сельском поселении Отрадненского района.

Приложение
к Порядку
принятия решения о подготовке
и реализации бюджетных инвестиций
в объекты капитального строительства
муниципальной собственности Передовского сельского поселения Отрадненского района

| # Форма информации об объекте капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование объекта капитального строительства согласно проектной документации (или предполагаемое наименование объекта капитального строительства - в случае отсутствия утвержденной в установленном законодательством Российской Федерации порядке проектной документации на дату подготовки проекта решения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Основные технико-экономические показатели по объекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Наименование муниципального заказчика |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Наименование застройщика |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Объем финансового обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель |  | Источник финансирования в рублях |  | Период реализации |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | предшествующий период | текущий год | первый год планового периода | и т.д. |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание. При принятии решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности Передовского сельского поселения Отрадненского района объем финансового обеспечения объекта капитального строительства в графе "предшествующий период" отражается одной суммой без распределения по годам. В случае внесения изменений в решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности Передовского сельского поселения Отрадненского района объем финансового обеспечения объекта капитального строительства в графе "предшествующий период" отражается без изменений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Старший финансист администрации Передовского сельского поселения | С.Н. Добробабин |
| --- | --- |